UNIVERSIDAD DE CALDAS

FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

MONEYMIND

Sistema de Gestión de Finanzas Personales con Recomendaciones Ecológicas y Notificaciones en Tiempo Real

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Gestión del Proyecto |
| Rol de elaboración | Gerencia de Proyecto TI |
| Equipo / Autores | Cristian Camilo Osorio Latorre, Santiago Acosta, Andrea Menjura Arango, Luis Felipe, Juan Felipe Hernández, Edward Morales |
| Versión | 2.0 - Entrega final consolidada y editable |
| Fecha | Junio de 2026 |
| Tecnologías objetivo | .NET 8, Flutter Web, SQL Server, SignalR/WebSockets, xUnit, GitHub |

# 1. Introducción

MoneyMind es una iniciativa tecnológica orientada a la gestión de finanzas personales con enfoque sostenible. El sistema busca que los usuarios puedan registrar ingresos, gastos y presupuestos, visualizar su comportamiento financiero, recibir alertas cuando se aproximen a límites definidos y obtener recomendaciones ecológicas relacionadas con sus patrones de consumo.

Este documento consolida los artefactos requeridos para la entrega final del proyecto desde la perspectiva de gerencia de proyecto TI. Integra gestión del proyecto, requerimientos, arquitectura, gestión de riesgos, aseguramiento de calidad, trazabilidad y guía de presentación final. La versión está diseñada como documento maestro editable y como fuente única para los documentos separados del repositorio.

# 2. Contexto y justificación

La administración financiera personal representa un reto para usuarios que no cuentan con herramientas simples para registrar movimientos, analizar gastos y recibir alertas tempranas. A esto se suma la necesidad de promover hábitos de consumo responsables, donde las decisiones económicas también tengan en cuenta el impacto ambiental.

MoneyMind responde a esta situación mediante una aplicación web accesible que combina control financiero, notificaciones en tiempo real y recomendaciones ecológicas automáticas. Su valor no se limita al registro de datos: busca convertir la información financiera del usuario en acciones prácticas para mejorar sus hábitos y tomar mejores decisiones.

La justificación del proyecto se fundamenta en dos ejes: educación y control financiero, porque permite al usuario entender su comportamiento económico; y conciencia ambiental, porque promueve decisiones de consumo más sostenibles mediante recomendaciones generadas a partir de categorías de gasto.

# 3. Marco legal y normativo

Ley 1581 de 2012 de Colombia: protección de datos personales y principios de tratamiento de información.

Ley 1266 de 2008 de Colombia: regulación de información financiera, crediticia y comercial cuando aplique.

Reglamento General de Protección de Datos (GDPR): referencia para escalabilidad internacional.

Decisión Andina 351 de 1993: protección de derechos de autor sobre software y componentes desarrollados.

Buenas prácticas OWASP: prevención de vulnerabilidades en aplicaciones web, autenticación, validación de entradas y protección de datos.

# 4. Business Case

## 4.1 Propósito del caso de negocio

El caso de negocio justifica la inversión técnica, operativa y económica necesaria para desarrollar MoneyMind. El proyecto combina valor formativo, utilidad tecnológica y propósito social al integrar gestión financiera personal con sostenibilidad ambiental.

## 4.2 Situación actual

Actualmente existen aplicaciones de finanzas personales, pero muchas se enfocan únicamente en el registro económico, dependen de integraciones bancarias o no incorporan educación ambiental. MoneyMind se diferencia al proponer una solución accesible, controlada y centrada en el usuario, sin requerir acceso a cuentas bancarias reales durante esta fase.

## 4.3 Alternativas consideradas

| Alternativa | Ventajas | Limitaciones | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicación web .NET + Flutter Web | Rendimiento, escalabilidad, seguridad, buena separación de capas. | Requiere dominio técnico en dos tecnologías. | Seleccionada. |
| Aplicación móvil nativa | Mejor experiencia móvil específica. | Mayor tiempo y costo al desarrollar Android/iOS. | Descartada para esta fase. |
| Framework Python / Java | Amplio ecosistema. | Menor alineación con las competencias actuales del equipo. | Descartada. |
| Integración bancaria real | Automatiza datos financieros. | Alto riesgo legal, seguridad y complejidad. | Excluida del alcance inicial. |

## 4.4 Presupuesto estimado

| Concepto | Descripción | Costo COP |
| --- | --- | --- |
| Costo de personal técnico (3 meses) | Perfiles backend, frontend, QA, documentación, usabilidad y gestión. | $72.000.000 |
| Infraestructura y hosting | Azure/AWS, dominio, certificados SSL y entorno de pruebas. | $1.800.000 |
| Gestión de proyecto | Seguimiento, reuniones, control de cronograma y coordinación. | $2.400.000 |
| Documentación técnica y manuales | Redacción técnica, manual de usuario e informe final. | $1.500.000 |
| Gastos administrativos | Licencias, transporte, papelería y recursos de soporte. | $1.200.000 |
| Reserva para contingencias (5%) | Cobertura ante riesgos e imprevistos. | $3.945.000 |
| Total estimado | Presupuesto total del proyecto. | $82.845.000 |

## 4.5 Beneficios esperados

Fortalecimiento de competencias en .NET, Flutter Web, SQL Server, pruebas, arquitectura y gestión ágil.

Creación de una base tecnológica escalable y reutilizable para futuras versiones.

Promoción de hábitos financieros saludables mediante presupuestos, reportes y alertas.

Promoción de consumo responsable mediante recomendaciones ecológicas automáticas.

Potencial futuro de evolución hacia producto SaaS, aplicación móvil o solución institucional.

## 4.6 Conclusión del caso de negocio

El proyecto es viable técnica, operativa y económicamente bajo un alcance controlado. La exclusión de integraciones bancarias reales reduce riesgos, mientras que la arquitectura modular permite evolución futura. El retorno principal se expresa en valor formativo, innovación social, trazabilidad documental y una base funcional escalable.

# 5. Gestión del Proyecto

## 5.1 Acta de constitución del proyecto

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | MoneyMind - Sistema de Gestión de Finanzas Personales con Recomendaciones Ecológicas y Notificaciones en Tiempo Real |
| Patrocinador / contexto | Universidad de Caldas - Programa de Ingeniería Informática. |
| Gerencia del proyecto | Gerencia de Proyecto TI. |
| Objetivo | Diseñar e implementar una aplicación web que permita gestionar finanzas personales, generar recomendaciones ecológicas y emitir notificaciones en tiempo real. |
| Alcance general | Autenticación, gestión de usuarios, ingresos, gastos, presupuestos, alertas, recomendaciones ecológicas, dashboard, pruebas y documentación. |
| Duración estimada | 3 meses, organizados en sprints iterativos e incrementales. |
| Recursos tecnológicos | .NET 8, Flutter Web, SQL Server, SignalR/WebSockets, xUnit, GitHub |
| Criterios de éxito | Cumplimiento de requerimientos, recomendaciones ecológicas en al menos 80% de gastos clasificables, alertas al 90% de presupuesto, respuesta menor a 2 segundos y pruebas con tasa de éxito mínima del 95%. |

## 5.2 Objetivos SMART

### Objetivo general SMART

Diseñar e implementar una aplicación web denominada MoneyMind para la gestión de finanzas personales, permitiendo el registro y análisis de ingresos, gastos y presupuestos, incorporando recomendaciones ecológicas y notificaciones en tiempo real, logrando una cobertura mínima del 80% en recomendaciones automáticas, una tasa de entrega de notificaciones superior al 95% y un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos durante el periodo de validación del proyecto.

### Objetivos específicos SMART

| Código | Objetivo específico SMART | Indicador / meta |
| --- | --- | --- |
| OE1 | Implementar un módulo de autenticación segura para registro e inicio de sesión mediante credenciales protegidas. | Autenticación funcional, sesiones seguras y contraseñas no almacenadas en texto plano. |
| OE2 | Desarrollar funcionalidades CRUD para ingresos, gastos y presupuestos. | Soporte de al menos 10.000 registros financieros en entorno de prueba. |
| OE3 | Implementar validaciones automáticas de presupuesto. | Alerta cuando el usuario alcance el 90% o más del presupuesto definido. |
| OE4 | Integrar notificaciones en tiempo real mediante SignalR/WebSockets. | Tasa de entrega exitosa esperada superior al 95%. |
| OE5 | Desarrollar recomendaciones ecológicas basadas en gastos registrados. | Cobertura mínima de recomendaciones del 80% en gastos clasificables. |
| OE6 | Ejecutar pruebas unitarias y funcionales para asegurar calidad. | Tasa mínima de éxito del 95% en pruebas ejecutadas. |

## 5.3 Alcance del proyecto

### Entregables principales

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Frontend Web | Interfaz responsive con login, registro, ingresos, gastos, presupuestos y dashboard. |
| Backend API REST | Servicios seguros para usuarios, categorías, ingresos, gastos, presupuestos, alertas y recomendaciones. |
| Base de datos SQL Server | Modelo relacional para usuarios, movimientos, presupuestos, categorías, recomendaciones y auditoría básica. |
| Módulo de autenticación | Registro, inicio de sesión, cierre de sesión y control de roles. |
| Módulo financiero | Gestión de ingresos, gastos, categorías y presupuestos. |
| Módulo de notificaciones | Alertas en tiempo real con SignalR/WebSockets y opción de fallback. |
| Módulo ecológico | Motor de reglas para recomendaciones sostenibles basadas en patrones de gasto. |
| Dashboard y reportes | Visualización de balance mensual, gastos por categoría y seguimiento de presupuestos. |
| Documentación | Informe maestro, artefactos separados, README, diagramas y guía de presentación. |

### Exclusiones

No se desarrollará versión móvil nativa para Android o iOS en esta fase.

No se realizará integración con bancos reales ni acceso a cuentas externas.

No se incluirán funcionalidades de inversión, préstamos o asesoría financiera profesional.

No se contempla soporte multilenguaje en la versión inicial.

No se evaluará código fuente como parte de la entrega documental; el foco está en artefactos, diagramas y presentación.

### Límites y restricciones

Capacidad objetivo de prueba: hasta 1.000 usuarios concurrentes y 10.000 registros financieros.

Moneda predeterminada: pesos colombianos (COP).

Ejecución estimada: tres meses.

Entorno inicial: pruebas o nube controlada.

Cumplimiento mínimo de Ley 1581, Ley 1266, GDPR como referencia y buenas prácticas OWASP.

## 5.4 Ciclo de vida y metodología

Se adopta un ciclo de vida iterativo e incremental. Cada sprint produce entregables verificables que permiten validar requerimientos, ajustar prioridades y controlar riesgos. La metodología combina Scrum para la planeación por sprints y Kanban para el seguimiento visual de tareas, impedimentos y estados de avance.

## 5.5 Cronograma de trabajo

| Sprint | Semanas | Actividad / Entregable | Duración | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1-4 | Requerimientos, arquitectura, diseño de base de datos, autenticación y configuración de entorno. | 20 días | Backend, arquitectura y equipo TI |
| Sprint 2 | 5-8 | Desarrollo de módulos de ingresos, gastos, presupuestos y notificaciones. | 25 días | Backend y frontend |
| Sprint 3 | 9-12 | Recomendaciones ecológicas, dashboard, pruebas, documentación y despliegue de prueba. | 30 días | Backend, frontend, QA, documentación y DevOps |

Figura 1. Cronograma general del proyecto por sprints.

### Hitos clave

| Hito | Semana |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | Semana 1 |
| Primer entregable funcional: login y base de datos | Semana 4 |
| Módulos financieros completos | Semana 8 |
| Recomendaciones ecológicas y dashboard | Semana 10 |
| Pruebas, documentación y cierre | Semana 12 |

## 5.6 Matriz de interesados

| Stakeholder | Influencia | Interés | Estrategia de comunicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios finales | Media | Alta | Validación de funcionalidades, encuestas y sesiones piloto. |
| Equipo de desarrollo | Alta | Alta | Dailys, tablero Kanban, revisión técnica y retrospectivas. |
| Docente / Director académico | Alta | Media | Informes semanales, revisión de sprint y sustentación final. |
| Comité evaluador | Alta | Media | Informe final, presentación y evidencia de trazabilidad. |
| Área de sostenibilidad / ESG | Media | Media | Informe de impacto sostenible y validación del módulo ecológico. |
| Consultores técnicos externos | Media | Baja | Consultas bajo demanda sobre seguridad, arquitectura o nube. |

## 5.7 Plan de gestión del proyecto

El plan de gestión integra alcance, cronograma, recursos, comunicaciones, calidad, riesgos y control de cambios. Su objetivo es asegurar que el proyecto sea ejecutado de forma coordinada, con decisiones trazables y entregables verificables.

### Gestión de recursos humanos

| Rol | Responsabilidad principal | Autoridad |
| --- | --- | --- |
| Director de Proyecto | Supervisión general, decisiones, seguimiento y relación con stakeholders. | Alta |
| Líder Técnico Backend | Arquitectura backend, API, seguridad e integración con base de datos. | Media |
| Líder Técnico Frontend | Interfaz, experiencia de usuario, integración visual y dashboard. | Media |
| Líder QA | Pruebas unitarias, funcionales y control de calidad documental. | Media |
| Coordinador de Documentación | Informe maestro, artefactos, manuales y README. | Baja |
| Coordinador de Validación | Pruebas con usuarios, encuestas y retroalimentación. | Baja |

### Plan de comunicaciones

| Interesado | Información comunicada | Frecuencia | Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| Docente / Director académico | Informe de avance, riesgos, desviaciones y entregables. | Semanal / cierre de sprint | Correo, PDF y reunión. |
| Equipo de desarrollo | Tareas, impedimentos, decisiones técnicas y prioridades. | Diaria / semanal | Teams, Discord, Trello o Jira. |
| Usuarios finales | Demos, encuestas y pruebas piloto. | Cierre de sprint | Reunión y formulario digital. |
| Comité evaluador | Informe final, KPIs y sustentación. | Entrega final | Documento PDF/PPT. |
| Consultores técnicos | Solicitudes puntuales de seguridad, nube o arquitectura. | Bajo demanda | Correo o reunión técnica. |

### KPIs del proyecto

| Indicador | Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| Usuarios activos mensuales | Usuarios que utilizan el sistema durante el mes piloto. | 100 usuarios |
| Cobertura de recomendaciones ecológicas | Porcentaje de gastos clasificables que reciben sugerencia. | 80% |
| Tiempo de respuesta | Tiempo promedio de funcionalidades principales. | < 2 segundos |
| Presupuesto ejecutado vs planificado | Desviación entre costo estimado y ejecutado. | < 10% |
| Tasa de éxito de pruebas | Porcentaje de pruebas unitarias y funcionales aprobadas. | 95% |