UNIVERSIDAD DE CALDAS

FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

MONEYMIND

Sistema de Gestión de Finanzas Personales con Recomendaciones Ecológicas y Notificaciones en Tiempo Real

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Gestión de Riesgos |
| Rol de elaboración | Gerencia de Proyecto TI |
| Equipo / Autores | Cristian Camilo Osorio Latorre, Santiago Acosta, Andrea Menjura Arango, Luis Felipe, Juan Felipe Hernández, Edward Morales |
| Versión | 2.0 - Entrega final consolidada y editable |
| Fecha | Junio de 2026 |
| Tecnologías objetivo | .NET 8, Flutter Web, SQL Server, SignalR/WebSockets, xUnit, GitHub |

# 8. Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos permite identificar eventos que pueden afectar cronograma, alcance, calidad, seguridad y aceptación del sistema. Para MoneyMind se utiliza análisis cualitativo con probabilidad e impacto bajo, medio y alto, además de estrategias de respuesta y responsables.

## 8.1 Proceso de gestión de riesgos

Identificación de riesgos mediante revisión de requerimientos, arquitectura, dependencias técnicas y disponibilidad del equipo.

Análisis cualitativo de probabilidad e impacto para priorizar riesgos críticos.

Planificación de respuesta mediante estrategias de reducción, aceptación, transferencia o evitación.

Implementación de acciones de mitigación asignadas a responsables.

Seguimiento semanal del estado del riesgo y actualización del registro durante el ciclo del proyecto.

## 8.2 Matriz detallada de riesgos

| Código | Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Respuesta | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retrasos en el desarrollo por carga académica y múltiples entregas. | Alta | Alta | Alto | Reducción | Ajuste semanal del cronograma, redistribución de tareas, tablero Kanban y reuniones de control. | Director de Proyecto |
| R2 | Fallas técnicas en WebSockets o notificaciones en tiempo real. | Media | Alta | Alto | Reducción | Pruebas de integración anticipadas, fallback por correo y monitoreo de eventos. | Líder Backend |
| R3 | Problemas de integración entre Flutter Web y API .NET. | Media | Alta | Alto | Reducción | Documentación de endpoints, pruebas con Postman, validación de CORS y control de versiones. | Líder Técnico |
| R4 | Vulnerabilidades de seguridad en datos financieros y autenticación. | Media | Alta | Alto | Reducción | Aplicación OWASP, validación de tokens, sanitización de datos y pruebas de seguridad. | Líder Backend / QA |
| R5 | Escalabilidad limitada al aumentar usuarios o registros. | Alta | Media | Alto | Reducción | Arquitectura modular, índices SQL, monitoreo y plan futuro de microservicios. | Arquitecto TI |
| R6 | Desmotivación o rotación del equipo. | Media | Media | Medio | Aceptación activa | Reuniones de clima, reconocimiento de avances y rotación equilibrada de tareas. | Director de Proyecto |
| R7 | Baja adopción por parte de usuarios finales en piloto. | Baja | Alta | Medio | Reducción | Pruebas con usuarios, encuestas de usabilidad y mejoras iterativas. | Líder UX/UI |
| R8 | Presupuesto insuficiente para hosting, certificados o herramientas. | Media | Media | Medio | Transferencia / Reducción | Uso de capas gratuitas, ajuste de alcance no crítico y reserva de contingencia. | Director de Proyecto |
| R9 | Errores en registro, validación o visualización de ingresos y gastos. | Media | Media | Medio | Reducción | Pruebas unitarias, pruebas funcionales y validaciones obligatorias. | QA |
| R10 | Fallas en dashboard o gráficos por datos inconsistentes. | Baja | Media | Bajo | Aceptación | Mensajes de estado vacío, validación previa y pruebas de interfaz. | Frontend / QA |

## 8.3 Registro de riesgos actualizado

| Código | Estado actual | Seguimiento requerido | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Activo | Revisión semanal del cronograma y tareas críticas. | Tablero Kanban actualizado. |
| R2 | Activo | Pruebas de integración y validación de fallback. | Reporte de pruebas de SignalR/WebSockets. |
| R3 | Activo | Control de endpoints, versiones y pruebas API. | Colección Postman o documentación API. |
| R4 | Activo | Revisión OWASP y validación de manejo de credenciales. | Checklist de seguridad y pruebas. |
| R5 | Vigilado | Pruebas con volumen de datos y revisión de consultas. | Reporte de rendimiento. |
| R6 | Vigilado | Seguimiento de carga y motivación del equipo. | Actas de reunión. |
| R7 | Vigilado | Pruebas piloto y encuestas. | Resultados de usabilidad. |
| R8 | Vigilado | Control de costos y uso de opciones gratuitas. | Presupuesto actualizado. |
| R9 | Activo | Pruebas funcionales CRUD. | Casos de prueba aprobados. |
| R10 | Vigilado | Pruebas de dashboard y datos vacíos. | Evidencia de interfaz. |