UNIVERSIDAD DE CALDAS

FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

MONEYMIND

Sistema de Gestión de Finanzas Personales con Recomendaciones Ecológicas y Notificaciones en Tiempo Real

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Aseguramiento de Calidad |
| Rol de elaboración | Gerencia de Proyecto TI |
| Equipo / Autores | Cristian Camilo Osorio Latorre, Santiago Acosta, Andrea Menjura Arango, Luis Felipe, Juan Felipe Hernández, Edward Morales |
| Versión | 2.0 - Entrega final consolidada y editable |
| Fecha | Junio de 2026 |
| Tecnologías objetivo | .NET 8, Flutter Web, SQL Server, SignalR/WebSockets, xUnit, GitHub |

# 9. Calidad

El aseguramiento de calidad se enfoca en verificar que los artefactos documentales y el diseño del sistema sean coherentes, completos, trazables y aptos para sustentación. También define criterios verificables para validar el comportamiento del sistema propuesto.

## 9.1 Plan de aseguramiento de calidad

| Área | Actividad de calidad | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos | Revisión de identificadores, prioridades y criterios de aceptación. | QA / Director de Proyecto | Documento RF/RNF validado. |
| Arquitectura | Validación de consistencia entre C1, C2, C3 y requerimientos. | Arquitecto TI | Diagramas y ADR. |
| Seguridad | Aplicación de checklist OWASP básico y revisión de autenticación. | Backend / QA | Checklist de seguridad. |
| Funcionalidad | Pruebas CRUD, presupuestos, alertas y recomendaciones. | QA | Casos de prueba y resultados. |
| Usabilidad | Validación con usuarios piloto y encuesta. | UX/UI | Resultados de encuesta. |
| Documentación | Revisión de ortografía, estructura, README y trazabilidad. | Documentación | Checklist de artefactos. |

## 9.2 Criterios de aceptación del sistema

| Código | Área | Criterio de aceptación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | Registro e inicio de sesión | El usuario se registra, inicia sesión y cierra sesión sin errores visibles. | Alta |
| CA-02 | Gestión financiera | El usuario crea, consulta, actualiza y elimina ingresos, gastos y presupuestos propios. | Alta |
| CA-03 | Alertas de presupuesto | Al alcanzar el 90% del presupuesto definido, el sistema notifica en tiempo real. | Alta |
| CA-04 | Recomendaciones ecológicas | El sistema genera recomendaciones en al menos 80% de gastos clasificables. | Alta |
| CA-05 | Dashboard | Los gráficos muestran ingresos, gastos, balance y evolución mensual de forma coherente. | Alta |
| CA-06 | Seguridad | No hay contraseñas en texto plano y se validan entradas críticas. | Alta |
| CA-07 | Rendimiento | Las operaciones principales responden en menos de 2 segundos en condiciones normales. | Media |
| CA-08 | Compatibilidad | La aplicación funciona en Chrome, Edge y Firefox. | Media |
| CA-09 | Documentación | Los artefactos están organizados, versionados y enlazados desde el README. | Alta |

## 9.3 Lista de verificación de revisión de artefactos

| Artefacto requerido | Carpeta | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta de constitución | 01-gestion-proyecto | Presente | Documento de gestión del proyecto / informe maestro. |
| Objetivos SMART | 01-gestion-proyecto | Presente | Objetivo general y objetivos específicos medibles. |
| Alcance | 01-gestion-proyecto | Presente | Incluye entregables, exclusiones, límites y restricciones. |
| Cronograma | 01-gestion-proyecto | Presente | Plan por sprints e hitos principales. |
| Matriz de interesados | 01-gestion-proyecto | Presente | Stakeholders y estrategia de comunicación. |
| Plan de gestión | 01-gestion-proyecto | Presente | Incluye metodología, recursos, comunicaciones y control. |
| RF / RNF | 02-requerimientos | Presente | Tablas con ID, prioridad y criterios de aceptación. |
| Casos de uso | 02-requerimientos | Presente | C1 a C8 con actores, flujo principal y alternos. |
| Historias de usuario | 02-requerimientos | Presente | Historias con criterios de aceptación. |
| Diagramas As-Is, To-Be, C1, C2, C3 | 03-arquitectura | Presente | Incluidos en arquitectura y referenciados por trazabilidad. |
| ADR | 03-arquitectura | Presente | Decisiones de diseño documentadas. |
| Matriz y registro de riesgos | 04-riesgos | Presente | Incluye probabilidad, impacto, nivel y mitigación. |
| Calidad y criterios de aceptación | 05-calidad | Presente | Plan QA, criterios y checklist. |
| Presentación final | presentacion | Pendiente de exportar | Guía de presentación incluida; se debe crear PPT/PDF final. |